## Slide 1: مفهوم المشروع
يعرف المشروع على انه مجموعة من الانشطة المتداخلة ذات نقطة بداية ونهاية تؤدي الى منتج نهائي كسلعة او خدمة ويعرف ايضا بانه نشاط او جهد تشغيلي منفرد يحصل لمرة واحدة او هو مهمة مؤقتة ومحددة لتحقيق هدف معين

## Slide 2
وقد عرف هيرسون (1992) المشروع بأنه " أي سلسلة من الانشطة أو المهام التي لها أهداف محدده يجب أن تنجز ضمن مواصفات محدده ولها بداية ونهاية محددتان وله تمويل ويستعمل المصادر المختلفة من اموال ووقت ومعدات وعماله.
و نسب بريمان واخرين (1995) الى ليش وتيرنر (1990) تعريف المشروع بأنه " وحدة استثمار صناعي جديدة والتي لها بعض المعالم المميزة أو المتفردة وذلك من خلال تناغم الوقت والتكلفة".

## Slide 3
والمشروع هو عملية فريدة من نوعها، التي تتكون من مجموعة من الأنشطة المنسقه والتحكم بالأنشطة من خلال تواريخ البدء والانتهاء، المتخذه لتحقيق هدف مطابقة للمتطلبات المحددة، بما في ذلك القيود من حيث التكلفة والوقت والموارد.
وهو عبارة عن وقت وتكلفة عملية مقيدة لتحقيق مجموعة من الإنجازات المحددة تصل إلى معايير الجودة والمتطلبات

## Slide 4
فهو بذلك يعدعملية أو نشاط مقيد بزمن، أي له تاريخ بداية وتاريخ نهاية، يتم القيام به مرة واحدة من أجل تقديم منتج ما أو خدمة ما بهدف تحقيق تغيير مفيد أو إيجاد قيمة مضافة.
وهناك تعارض ما بين خاصية كون المشروع أمراً مؤقتاً لمرة واحدة، وبين ما تتسم به العمليات الإدارية أو التشغيلية التي تجري بشكل دائم أو شبه دائم من أجلِ تقديم نفس المنتج أو الخدمة مراراً وتكراراً. ولا تتطلب إدارة المشاريع بالضرورة نفس المتطلبات التي تتطلبها إدارة العمليات الإدارية والتشغيلية الدائمة، سواء من ناحية المهارات الفنية المطلوبة أو فلسفة العمل، ومن ثم فقد نشأت الحاجة إلى بلورة إدارة المشاريع.

## Slide 5
يلاحظ من التعريفات اعلاه ان المشروع يتكون من مجموعة انشطة متناسقة ومترابطة منفردة ذات هدف ووقت محددين ويتضمن قيود ومحددات مثل الوقت والكلفة والجودة والموارد وله وقت بداية ونهاية .

## Slide 6: خصائص المشروع
1- المشروع منفرد في مهمته
2- للمشروع هدف محدد و محددات
3- للمشروع انشطة مترابطة ومتناسقة
4- للمشروع وقت بداية ونهاية وزمن تنفيذ محدد
5- للمشروع قيود الوقت والكلفة والجودة والموارد

## Slide 7: مفهوم ادارة المشروع
تشتمل ادارة اي مشروع على العمليات الادارية فهو عبارة عن عملية تتضمن اداء كل من وظائف التخطيط والتنظيم والرقابة والقيادة والتوجيه ضمن افق زمني محدد وموارد موصوفة .

## Slide 8
تعرف إدارة المشاريع ( Project Management )
على أنها تخصّص يتعلّق بعملية تنظيم وإدارة الموارد المتاحة في المشاريع، مثل: الموارد البشريّة أو الموارد المادية، بطريقة يمكن من خلالها إنجاز المشروع بنجاح في ظل مراعاة عوامل الجودة والوقت والتكلفة المتاحة.

## Slide 9
وهناك من يعرفها على انها عملية تطبيق المعرفة والمهارات والادوات والتقنيات الخاصة بانشطة المشروع لتلبية متطلباته من خلال فريق معتمد على منهج معين لادارته ووفق اطار زمني محدد وهدف محدد.

## Slide 10
عناصر إدارة المشاريع
1- الوقت: -حيث يعتبر من أهم عناصر إدارة المشاريع، فإنجاز المشاريع المطلوبة في الوقت المحدد يزيد ثقة العملاء، بالإضافة إلى توفيره الكثير من المصروفات المكلفة على الشركة.
2- التكاليف:- والمقصود بها مراقبة التكاليف والأمور المالية من أجل زيادة إنتاج الربح.
3- الموارد البشرية:- من أهم عناصر إدارة المشاريع متابعة عمل الموظفين لتقييم الأداء وعملية الإنتاج بصورة منتظمة ومستمرة.
4- المهام: -وتعني متابعة المهام الخاصة بإنجاز المشروع في الوقت المناسب والتكلفة المناسبة، حيث يجب متابعة جميع خطوات المشروع من الأمور الصغيرة الأولية وحتى الوصول إلى النقطة النهائية، و العمل قد يكون بسيطاً أو معقداً.

## Slide 11
أهداف إدارة المشاريع
لا تعتبر أهداف المشاريع متشابهة في كل المشاريع، حيث إنها متنوعة ومتعددة لكل مشروع حسب ميزانيته وطبيعته، إلا أن أهداف إدارة المشاريع العامة هي:
1- زيادة الانتاجية .
2- تقليل التكاليف.
3- الحد من المصاريف.
4- إنهاء المشروع في الوقت المحدد المتفق عليه.
5- إنجاز المشروع حسب الميزانية المقررة.
6- تنفيذ جميع المتطلبات مثل: ضمان الجودة.
7- إرضاء جميع أطراف المشروع من العميل إلى فريق المشروع.

## Slide 12: وظائف ادارة المشروع
أ- تخطيط المشروع ويتضمن :-
1- تحديد هدف متطلبات العمل كميا ونوعيا
2- تحديد الموارد المطلوبة
ب- رقابة المشروع وتتضمن :-
1- متابعة التقدم بالعمل على وفق خرائط التقدم الرياضية
2- مقارنة الاداء الفعلي بالاداء المخطط له
3- تحليل الانحرافات وتحديد اسبابها
4- اجراء المعالجات

## Slide 13
عوامل نجاح إدارة المشاريع:-
بهدف نجاح ادارة المشاريع يتوجب معرفة طبيعة نشاط المشروع والحرص على اختيار العمالة الماهرة في كافة الأعمال لتنفيذه بأفضل ما يمكن ، مع توفر الكفاءة الإدارية الكافية لتنظيم أمور المشروع المختلفة على أكمل وجه.

## Slide 14
ومن عوامل نجاح المشاريع السياحية :-
1- التزام ودعم الإدارة العليا
2- تحديد المهتمين بالمشروع
3- معرفة وتحقيق توقعات المهتمين بالمشروع
4- غاية معلنة وخطة جيدة للقيام بالمشروع
5- ثقافة بناءة موجهة نحو الهدف
6- فريق تقني مختص
7- فريق فعال وملتزم
8- تواصل جيد
9- الثقة

## Slide 15: محددات نجاح ادارة المشروع
تتمثل ادارة المشروع الناجحة بالأنشطة التي تحقق اهدافه ضمن كل مما ياتي :-
1- الوقت المحدد
2- الكلفة المحددة
3- مستوى الاداء المرغوب فيه
4- كفاءة وفاعلية توظيف الموارد
5- نيل قبول الزبون

## Slide 16
علما ان الكفاءة
تعني مقياس لقدرة ادارة المشروع على تحقيق الاستغلال الامثل لموارده
اما الفاعلية
فهي مقياس لمدى قدرة ادارة المشروع على تحقيق اهدافه الذي وجد من اجلها

## Slide 17
مقاييس كفاءة المشروع :-
إن المقاييس الثلاثة لكفاءة أي مشروع هي
الوقت- الكلفة – والجودة .
وغالباً ما يكون الهدف العام للمشروع هو تنفيذ المشروع في أقصر وقت وأقل كلفة وأعلى جودة. بشكل واقعي فإن هذه الأهداف تتعارض مع بعضها البعض، حيث في معظم الحالات يتطلب إنهاء المشروع في وقت أقصر استثمارات أكبر وبالتالي كلفة أعلى وكذلك الأمر في حال طلب جودة تنفيذ عالية. لذلك يكون على المدير إيجاد حل عام مناسب عن طريق الموازنة بين تحقيق الأهداف الثلاثة.

## Slide 18: شكل محددات نجاح ادارة المشروع
الكلفة
الوقت
الاداء
قبول الزبون

## Slide 19
العلاقة بين الجودة والكلفة والتسليم
لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع لا بد من التركيز على ثلاثة أمور أساسية، وهي الجودة والكلفة والتسليم والتي تربطها علاقات
قوية تتطّلب إدارتها بشكل متوازن.
• الجودة – الكلفة
إن توظيف مهندسين خبراء لبناء برمجيات ذات جودة عالية سيزيد من قيمة الرواتب، كما أن تطبيق الاختبارات المناسبة لتحسين
الجودة يؤدي إلى إطالة فترة الاختبار، وهذا بالنتيجة سيزيد تكاليف الإنفاق على الموظفين حتى وإن كان الراتب نفسه لجميع
المهندسين (توظيف مهندسين يتمتعون بنفس المستوى التقني).
• الجودة – التسليم
عندما تكون فترة التطوير أقصر تكون تكاليف الإنفاق على الموظفين أقل، إلا أن فترة التطوير القصيرة ستحول دون إجراء الاختبار
على نحوٍ مناسب وبالتالي تتأثر الجودة، وسيتطلب الأمر توظيف مهندسين خبراء لإنهاء العمل بأقصى سرعة بدون التأثير على
الجودة، مما سيؤدي إلى زيادة الكلفة الكلية.
• التسليم – الكلفة
قد يؤدي تقصير فترة التطوير إلى انخفاض تكاليف الإنفاق، ولكن في هذه الحالة ستنفَّذ المهام على نحو غير مناسب، مما يؤثر على الجودة .

## Slide 20
تفشل المشاريع للأسباب التالية:
• المشروع هو حل في البحث عن مشكلة
• فريق المشروع هو الوحيد المهتم بالنتيجة
• لا يوجد أحد مسؤول
• لا توجد بنية مشروع
• تفتقر الخطة إلى التفاصيل
• إستراتيجية خاطئة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع
• ميزانية و/أو موارد لا يمكن الاعتماد عليها
• نقص في التواصل
• الابتعاد عن الهدف الأساسي للمشروع
• عدم متابعة المشروع وفقًا للخطة الموضوعة

## Slide 21
المواصفات الست للمشروع الناجح
– الملائمة
- التماسك
- ذو جدوى
- الفعالية
- الأثر
- الديمومة

## Slide 22
مهارات ادارة المشاريع السياحية :-
يحتاج مدير المشروع إلى العديد من المهارات، فعليه أن يكون متكيفًا مع التغيير، وأن يفهم المنظمة التي يعمل فيها أو معها، وان يكون (Hard Skills) قادرًا على قيادة الفريق نحو تحقيق غاية المشروع. يحتاج مدير المشروع إلى المهارات بنوعيها المهارات القاسية:(Soft Skills) والمهارات الناعمة
• المهارات القاسية
المعرفة المتعلقة بالمنتج والإجراءات والمنهجية المتبعة
معرفة كيفية استخدام أدوات وتقنيات إدارة المشاريع المختلفة
• المهارات الناعمة
يتمحور المشروع (وإدارة المشروع) حول الأشخاص وعمل الفريق، من يقوم بهذه المهمة؟ من يتولى هذه المخاطرة؟ من هو
مثل القدرة على ،(Interpersonal Skills) ) المهتم أو المتأثِّر بهذا الأمر؟. مما يظهِر أهمية مهارات التعامل مع الأشخاص التأثير والتفاوض والنقاش. وبشكل عام يمكن تصنيف المهارات الناعمة إلى:

## Slide 23
(Communication Skills) مهارات التواصل
(Organizational Skills) مهارات التنظيم
(Team Building Skills) مهارات بناء فريق
(Leadership Skills) مهارات القيادة
(Coping Skills) مهارات التكيف/التغلب مع/على المشكلة

## Slide 24
صفات مدير المشروع السياحي الناجح :-
1- اتباع خطةٍ منهجيةٍ استراتيجيةٍ لتنفيذ المشروع.
2- توفر القدرات والكفاءة الإدارية والحرص على تطوير المهارات المختلفة بما في ذلك المهارات الإدارية بشكلٍ مستمر.
3- طلب العون من أصحاب الخبرات في المجالات المختلفة، مثل: الخبرات المحاسبية، والخبرات الإدارية.
4- تنظيم الوقت الخاص بتنفيذ المشروع بما يضمن تنفيذه قبل انتهاء موعد المدة المحددة لإنجازه.
5- اتخاذ القرارات الصائبة الخاصة بالمشروع والتي تساهم في نجاح المشروع بشكلٍ كبير.
6- القدرة على إدارة المخاطر التي تواجه المشروع والتعامل معها بالطريقة الصحيحة.
7- استخدام أحدث الوسائل والأساليب التقنية في مراحل تنفيذ المشروع.
8- تحفيز العاملين في المشروع من ناحية مادية ومعنوية.
9- الإشراف على جميع خطوات سير العمل والاهتمام بأدق تفاصيل المشروع.
10- امتلاك روح العمل الجماعي.

## Slide 25
Specific S محدد
M Measurable قابل للقياس
A Attainable ممكن تحقيقه
R Relevant ذات صلة
T Time مؤقت ( في الوقت المحدد )
SMART
هي مؤشرات يمكن الاعتماد عليها لتقييم اهداف إنجاز المشروع السياحي :-
مؤشرات تقييم اهداف المشاريع السياحية :-

## Slide 26
المصاعب والتحديات التي تواجه إدارة المشاريع :-
ان ضمان إنجاز المشروع على أكمل وجه يتحقق مع ضرورة الالتزام بقواعد وقيود المشروع.
ويتم تحقيق الوضع الأمثل لتنفيذ المشروع على مراحله المختلفة من خلال الاستغلال الأمثل للمدخلات الخاصة بالمشروع وربطها مع أهداف المشروع، وذلك بالاعتماد على التعريف الأصلي للمشروع والقائم بشكلٍ أساسي على الموارد بأشكالها المختلفة سواءً كانت المال، أو البشر، أو الخامات، أو الطاقة، أو المساحة، أو الترتيبات، أو الاتصالات، أو الجودة، أو المخاطر من أجل تحقيق أهداف المشروع الأساسية.

## Slide 27
وهناك تحديان رئيسان يواجهان أي عملية لإدارة المشاريع:-
1- يعد إتمام إنجاز المشروع بالتكاليف والوقت المحدد من أول التحديات التي تواجه أي مدير مشروع.
2- تحقيق الوضع الأمثل والأنسب للمشروع، وهو من أكبر التحديات وأكثرها طموحاً، حيث يقصد بالوضع الأمثل والأنسب هو القدرة على تخصيص المدخلات المطلوبة بهدف تحقيق الأهداف المحددة مسبقاً.

## Slide 28
ويعني التحدي الأول لإدارة المشاريع هو ضمان أن يتم إنجاز المشروع مع الالتزام بقيود محددة، أما التحدي الثاني الأكثر طموحاً فهو تحقيق الوضع الأمثل والأنسب –أو ما يعرف بالأمثلية (Optimization) - فيما يتعلق بتخصيص المدخلات المطلوبة من أجل ملاقاة الأهداف المحددة سابقاً. اذ ان ادارة المشروع هي مجموعة من الأنشطة التي تستخدم الموارد (سواء المال أو البشر أو الخامات أو الطاقة أو المساحة أو الترتيبات أو الاتصالات أو الجودة أو المخاطر أو ما إلى ذلك) من أجل تحقيق أهداف محددة سابقا.

## Slide 29
مراحل المشروع :-
البدء.
التخطيط .
التنفيذ.
الرقابة والإشراف.
الإنهاء.
وفيما يأتي توضيح مبسط لهذه المراحل

## Slide 30
اذ يعتمد المشروع على مجموعة من الأنشطة التي توظف مجموعة متنوعة من الموارد؛ مثل: الموارد المادية أو البشرية وموارد الطاقة والاتصالات والمخاطر بهدف تحقيق أهداف معينة، ويمر أي مشروع بعدة مراحل عند تنفيذه؛ وهي:
1- مرحلة التأسيس او البدء: يتم خلالها تحديد الأفكار والرؤية العامة للمشروع.
2- مرحلة التخطيط: يتم خلالها تخطيط مسار المشروع وطريقة تنفيذه، والموارد الضرورية التي تحتاجها جميع مراحل المشروع.
3- مرحلة التنفيذ: يتم خلالها تنفيذ أنشطة المشروع وفقاً لمخطط المشروع.
4- مرحلة المراقبة والتحكم: يتم خلالها مراقبة أنشطة المشروع، ثمّ تقييم المشروع بشكله الكامل.
5- مرحلة إنهاء المشروع: وخلالها تُغلق حسابات وأنشطة المشروع بشكل كامل، وتحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.

## Slide 31
مرحلة تحديد المشروع
التقييم
التنفيذ و التتبع
التخطيط
دورة حياة المشروع

## Slide 32: دورة حياة المشروع
وهي المراحل الأساس المكونة لكل مشروع
1 – مرحلة التحديد : identification
يتم فيها تحديد المشكلة + الفئة المستهدفة
يجيب عن :
* لماذا المشروع ؟
* من أجل من ؟

## Slide 33: دورة حياة المشروع
- مرحلة التهيئ أو الإعداد :
تحديد مكونات المشروع من : غاية + الأهداف + الأنشطة
والوسائل
تجيب عن سؤال : ماذا سنفعل ؟

## Slide 34: دورة حياة المشروع
3 - مرحلة التنفيذ والتتبع :
مرحلة تطبيق وتنزيل التصور على أرض الواقع
تجيب عن الأسئلة :
من سيقوم و بماذا ؟
متى ؟ كم ؟ وأين ؟

## Slide 35: دورة حياة المشروع
4 - مرحلة التقييم :
تحديد آليات القياس ( المؤشرات )
درجة الرضا أو النجاح
مقارنة النتائج بالتوقعات والأهداف
استخلاص الدروس والنتائج

## Slide 36
أطراف المشروع
أطراف المشروع : هم الجهات المشاركة في إنجاز المشروع والمرتبطة به، وهم الجزء التالي من أصحاب المصالح في المشروع :
1. الزبون /العميل : وهو الشخص أو المجموعة أو الجهة التي يتم تنفيذ المشروع لصالحها.
2. مدير المشروع: وهو الشخص الذي يقود المشروع والمسئول الأول عن نجاحه وفشله.
3. الإدارة العليا : وهي الإدارة العليا المنظمة الأم التي يتبع لها المشروع ومن لها من إرادة في نجاح المشروع بتوفير جميع سبل النجاح للمشروع إذا ما وفرت الدعم اللازم.
4. المدراء الوظيفيون : وهم مدراء الوظائف في المنظمة الأم التي يتبع لها المشروع مثل المدير المالي ومدير الإنتاج ومدير الموارد البشرية.
5. فريق المشروع : وهو الطاقم الوظيفي الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ كافة الأنشطة والمهام والوظائف اللازمة لإكمال المشروع.
6. الموردون : وهذا الطرف يشمل كافة الجهات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد المادية والبشرية اللازمة لإتمام المشروع