## Slide 1: تعريف دراسات الجدوى مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة على مراحل متتابعة تجري لتحديد مدى صلاحية المشروع الاستثماري من عدة جوانب قانونية وتسويقية وفنية ومحاسبية وانتاجية ومالية واقتصادية واجتماعية وبيئية لتحقيق اهداف محددة لغرض اتخاذ قرار استثماري بالموافقة على انشاء مشروع معين او تعديله او رفضه بعد التأكد من عوائد المشروع الاستثماري ومقارنة ذلك بين الموارد التي تم تخصيصها ومخرجات هذا المشروع. مجالات اعداد دراسات الجدوى وفقا لأشكال المشروعات الاستثمارية تجديد المصنع الحالي. حالات الصيانة غير العادية. مشروع استثماري جديد. التوسع في مشروع قائم باضافة خط جديد والتوسع في الطاقة. تطوير خطوط المنتجات. اضافة تسهيلات جديدة في الانتاج او التوزيع. زيادة درجة ميكنة الانتاج او العمليات. الدخول في عطاء معين. تغير مجال الانتاج. مشروع الاحلال. استخدام طرق جديدة لتطوير وتحديث اقتصاديات الانتاج. المفاضلة بين البدائل التكنولوجية. زيادة في جدول الانتاج. التطوير التنظيمي.
محاضرة 1 دراسات الجدوى- الجانب المفاهيمي

## Slide 2: اهمية دراسات الجدوى للمشروع الاستثماري
اولا : اهمية دراسات الجدوى على مستوى الدولة
لا بد وان يكون المشروع ذو عائد اقتصادي واجتماعي يتوافق مع تخصيص الدولة لجزء من مواردها لهذا المشروع ويتوافق مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتوجهاتها السياسية.
تفاضل الدولة بين المشروعات الاستثمارية المعروضة عليها وتحديد اهميتها بناءا على معايير اقتصادية واجتماعية واعتبارات سياسية ومن ثم تتخذ قرار بالاختيار.
تحقق دراسات الجدوى للدولة امكانية الموائمة بين الاستخدامات والموارد وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والقضاء على الاسراف.
تفيد الدولة فيما يتعلق بالواقع الفعلي لكل بديل استثماري من حيث وزنه واهميته ومدى تأثيره على الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تفيد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية في اعادة ترتيب اوراق الموازنة العامة للدولة من حيث الموارد والاستخدامات.
تفيد ايضا في مجال التخطيط المالي والاقتصادي والاجتماعي للدولة ومن ثم تأخذ ذلك بعين الاعتبار في ترشيد السياسات الملية والاقتصادية والاجتماعية .
تساعد هذه الدراسات على السهولة في اتخاذ القرارات من قبل القيادات المختصة كل في مجاله فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي المستقبلي.
ثانيا : اهمية دراسات الجدوى على مستوى رجال الاعمال والمستثمرالخاص
تفيد في الحصول على القروض من البنوك أذ انها تمثل احد المستندات الضرورية الواجب تقديمها للبنوك التي تقوم بفحصها وتحليلها والتأكد من جدواها.
تعمل هذه الدراسات على تجنب المشكلات المالية والتسويقية والفنية والاقتصادية والقومية نظرا لارتكازها على أسس ومعايير علمية وطرق منهجية مما يعني التقليل من المخاطرة.
تمثل دراسة الجدوى ضرورة لبعض الهيئات في الدولة حتى تسمح بالاستثمار ومنح الموافقات والتراخيص.
دراسة الجدوى تفيد المستثمر في الاطمئنان على امواله واستثماراته ليس في الوقت الحاضر فقط وانما في المستقبل ايضا من خلال معرفة:
معدلات العائد على الاموال المستثمرة.
نسب الضرائب.
تطور رأس المال.
احتمالات التوسع.
فترة الاسترداد.
هيكل التمويل الأمثل.
المقارنة بين البدائل التمويلية.
تكلفة الاموال.
مناخ الاستثمار في الدولة
التدفقات النقدية للمشروع
اوضاع وظروف المنافسين

## Slide 3: المحاضرة الثالثة / اكتشاف الفرصة الاستثمارية
كيف تنشأ الفكرة الاستثمارية ؟
أي مشروع اقتصادي يبدأ بفكرة نظرية تتحول الى واقع عملي بعد اجراءات دراسة الجدوى .
هناك مجموعة عوامل تساعد على نشأة وظهور الفكرة الاستثمارية وهي :
من خلال المعلومات التي توفرها الهيئة العامة للاستثمار عن فرص ومجالات الاستثمار.
القوانين الاقتصادية بما تحمله من مزايا وضمانات واعفاءات للمشروعات الاستثمارية.
من خلال خطة الدولة وسياساتها المالية والاقتصادية
من خلال تطور المجتمع والاتجاهات السكانية والتغيرات الاجتماعية.
من خلال احتياجات المجتمع والندرة في بعض المجالات والسلع.
التطور التكنولوجي وثورات الاتصال تساعد في توليد العديد من الافكار الاستثمارية.
اتجاهات الدولة وفلسفة الحكم قد يكون لها اثر مباشر او غير مباشر على قيام نوعية معينة من المشروعات الاستثمارية.
النجاح الاقتصادي الذي يتحقق في مجالات معينة مما يدعوا الى الاستمرار في هذا المجال بمشروعات استثمارية ذات قدرة اقتصادية اكبر وتنظيم عالي.
من خلال بيوت الخبرة ومراكز الاستشارات المالية والادارية لما لها من قدرة ودراية بما تحتاجه الدولة من مشروعات ومعرفة بمجال تأسيس الشركات.
الاحتياج الى تشغيل رؤوس الاموال وتحقيق معدلات عائد معقولة من خلال استغلال بعض موارد الدولة المعطلة.
مراحل دراسات الجدوى التفصيلية
دراسة الجدوى البيئية.
دراسة الجدوى التسويقية.
دراسة الجدوى الفنية والهندسية.
التقييم المالي للمشروعات الاستثمارية.
الجدوى المالية.
التقييم الاقتصادي للمشروع.
سياسة التوزيع الأمثل للموارد.
قياس انتاجية الاستثمار.
الدراسة القومية.
من هم القائمون بدراسات الجدوى ؟
ان دراسة الجدوى ليست بالامر الهين او اليسير وتحتاج مجموعة خبرات متنوعة فنية وتخصصية وفقا لمراحل الدراسة ووفقا لطبيعة وحجم كل مشروع وامكانياته واهدافه. ان هذه الخبرات المطلوبة تختلف بحسب المشروعات فلكل منها خصوصيته اما زراعي او صناعي او خدمي او سياحي حيث تختلف فرق العمل التخصصية بحسب المشروع . لذل هناك حاجة لتخصصات الاقتصاد والمحاسبة والاحصاء وادارة الاعمال وبحوث العمليات والهندسة والحاسب الالي والقانون وبعض التنفيذيين .
وفي معظم الاحوال فان القائمون بدراسات الجدوى هم في العادة من :
البنوك من خلال ادارة امناء الاستثمار كجهة استشارية لتوظيف واستثمار الاموال وعمل الدراسات اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المتخصصة .
ادارة المشروعات في اعلى مستوى اداري للمنظمة من متخصصين ذوي كفاءة عالية لاغراض التوسع او انشاء مشروعات اخرة تكون دراساتهم .
الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجمعيات العلمية المهنية المتخصصة ولها الدور الكبير في مجال اعداد دراسات الجدوى.
المعوقات التي تواجه اعداد دراسات الجدوى
التكاليف المرتفعة والمشاكل المالية المرتبطة بها بسبب الحاجة لمتخصصين وخبرات عالية بحسب المراحل وتكاليفهم مرتفعة كنتيجة لحاجة الدراسة التفصيلية الى جهد ووقت ومتطلبات اخرى .
مشكلة التنبؤ باحتياجات المشروع المستقبلية وصعوبتها وما تواجه من مشكلات من حيث التكاليف والطلب والاذواق والاسعار والمنافسين.
مشكلة المحاكاة وتتمثل في حسابات العوائد والتكاليف على طريقة (المثل ) او الشركات المنافسة الاخرى وهذه تختلف فلكل شركة ظروفها واهدافها وسياساتها وامكانياتها وموردها البشري مما يؤدي الى اختلافات في النتائج سواء في تحقيق العائد او فترة الاسترداد او معدل تكلفة راس المال او السيولة .
نقص البيانات والمعلومات عن بعض المجالات , كما ان غموض بعض القوانين وتعددها وتنوعها يؤدي الى صعوبات في تحديد الشكل القانوني .
تعقد الاجراءات الادارية في بعض المصالح ذات الارتباط بدراسة الجدوى والتي تمنح التراخيص بناء على هذه الدراسة وذلك نظرا لعدم وضوح الخطوات المطلوبة واختلاف التعليمات مما يعقد دراسة الجدوى .

## Slide 4: مجالاات دراسة الجدوى
مجالات اعداد دراسات الجدوى وفقا لأشكال المشروعات الاستثمارية
تجديد المصنع الحالي.
حالات الصيانة غير العادية.
مشروع استثماري جديد.
التوسع في مشروع قائم باضافة خط جديد والتوسع في الطاقة.
تطوير خطوط المنتجات.
اضافة تسهيلات جديدة في الانتاج او التوزيع.
زيادة درجة ميكنة الانتاج او العمليات.
الدخول في عطاء معين.
تغير مجال الانتاج.
مشروع الاحلال.
استخدام طرق جديدة لتطوير وتحديث اقتصاديات الانتاج.
المفاضلة بين البدائل التكنولوجية.
زيادة في جدول الانتاج.
التطوير التنظيمي.

## Slide 5: دراسة الجدوى الفنية للمشروعات
تعريف الدراسة الفنية
جميع الدراسات المرتبطة بالتكنولوجيا التي سوف يستخدمها المشروع في انتاج منتجاته من سلع وخدمات , وتشمل :
المعدات والالات والتسهيلات لانتاج المنتجات.
امكانيات وتسهيلات معينة لتقديم الخدمات.
التصاميم الهندسية المعمارية والأنشاءات والمباني.
التكنولوجيا التي يقوم بها الفرد لأداء وظيفته في المشروع والمتجسدة في القواعد والاجراءات واللوائح وتعليمات تشغيل ماكنة.
رأس المال البشري.
خطوات الدراسة الفنية
اولا : تحديد حجم الانتاج للمشروع
بعد أن يتم تقدير الطلب الكلي على منتج معين او خدمة معينة وبمعرفة الطاقات الحالية للانتاج ( العرض المتاح) فانه يمكن معرفة حجم الاستهلاك مع مراعاة النمو المنتظر فيه وما يطرأ عليه من تغيرات نتيجة للتطور في مستوى المعيشة وما ينتظر من التقادم الذي قد يحدث نتيجة لظهور منتجات اخرى اكثر ملائمة للاستهلاك.
حجم الانتاج = الطلب الكلي – ( الانتاج المتاح + الانتاج المتوقع + المستورد)
ثانيا : تحديد حجم المشروع
تحديد الحجم الأمثل للمشروع في ضوء حجم الأنتاج للمشروع الذي تم تحديده في المرحلة السابقة , فضلا عن تحديد عدد المراكز الانتاجية اللازمة لتحقيق حجم الانتاج المستهدف. ويمكن تحديد هذا العدد من خلال مراجعة ظروف المشروع عبرمجموعة من البيانات الاتية:
مدى توافر الخامات والايدي العاملة والخدمات المختلفة.
مدى تشتت الطلب او تركزه على منتجات المشروع.
الحجم الاقتصادي للعمليات الانتاجية.
درجة النعقيد الاداري والتنظيمي للوحدة الانتاجية.

## Slide 6: أختيار موقع المشروع الامثل
ثالثا : اختيار موقع المشروع
يتم اختيار موقع المشروع على مرحلتين :
المرحلة الاولى – تحديد المنطقة التي سيقام فيها المشروع بالاستناد الى اعتبارات تخص طبيعة المشروع التي تحتم الالتجاء الى منطقة معينة مثل توافر مزايا محددة , او المواد الاولية .
المرحلة الثانية – تحديد موقع مناسب في حدود هذه المنطقة لاقامة المشروع.
ما هي معايير المفاضلة بين عدة بدائل لموقع المشروع؟
السياسة العامة للدولة.
تكاليف النقل.
مصادر القوى العاملة.
تكاليف التأسيس.
تكاليف التشغيل.
توافر المشروعات التي يمكن الاستفادة منها.
طرق اختيار الموقع الافضل للمشروع :
طريقة اسلوب التكلفة الاجمالية
حيث يتم استخراج التكلفة الاجمالية لكل موقع واختيار الموقع ذو التكلفة الاجمالية الاقل , ويعاب على هذه الطريقة عدم اخذ اسعار البيع في الحسبان.
التكلفة الاجمالية للموقع = التكلفة الثابتة + التكلفة المتغيرة
= (ثمن الارض+تكلفة البناء والتجهيز)+(تكلفة متغيرة للوحدةx حجم الانتاج)
طريقة التعادل
يتم استخراج حجم التعادل لكل موقع واختيار الموقع ذو حجم التعادل الاقل لن هذا يعني انه الاسرع في الربح . ويتتميز هذه الطريقة بالسهولة والوضوح وتعبر عن متى يتم استرداد التكاليف.
حجم التعادل للموقع = التكلفة الثابتة / سعر بيع الوحدة – تكلفة متغيرة للوحدة
طريقة الارباح
تتم المقارنة بين ارباح المواقع والاعلى في الربحية هو الافضل ويتم اختياره
الربح = المبيعات - التكاليف الاجمالية
المبيعات=( سعر بيع الوحدة x كمية الانتاج المباع )
التكاليف الاجمالية =( التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة)
علما ان : التكلفة الثابتة= (ثمن الارض+تكلفة البناء والتجهيز)
التكلفة المتغيرة = (تكلفة متغيرة للوحدةx حجم الانتاج)

## Slide 7: تحديد عمليات الانتاج
رابعا: تحديد العمليات الانتاجية
يعد تحديد العمليات الانتاجية نقطة البداية التي يترتب عليها وضع تفاصيل المشروع وتتضمن
مراحل الانتاج في الخط الانتاجي المستقل الخاص بكل منتج .
تجهيز الخامات الخاص بكل خط انتاجي.
تحديد تكنولوجيا الصنع عبر المراحل الانتاجية المحددة لكل خط انتاجي
على ضوء هذه العمليات الانتاجية يمكن معرفة الامكانيات والتسهيلات المطلوبة لتحيق حجم الانتاج المستهدف, مثل المساحة والالات والماكينات في حالة المصنع . ومساحة الغرف وعدد المطاعم في الصناعة الفندقية في سبيل المثال.
وبعد ان يتم تحليل العمليات الانتاجية المختلفة يمكن الوصول الى بيان :
معدات الانتاج.
الخامات والمواد الاولية.
التخطيط الداخلي للمشروع.
الاحتياجات من الاثاث والمهمات الادارية .
الاحتياجات من وسائل النقل الداخلي والخارجي .
الاحتياجات من الافراد.
تقدير تكاليف التاسيس.

## Slide 8: أختيارمعدات الانتاج
خامسا: اختيار معدات الانتاج
بعد ان يتم تحديد العمليات الانتاجية المطلوبة لتحقيق اهداف المشروع تأتي مرحلة اختيار معدات الانتاج. فاذا كان الهدف هو تقديم خدمات او منتجات درجة اولى فان الانشطة والخدمات التي ستقدم تحتاج الى تسهيلات وادوات ومعدات تختلف عما لو كان الهدف هو تقديم خدمة متوسطة او عادية . ولغرض تحديد عدد الالات ومعدات الانتاج نستخدم المعادلة التالية:
عدد الآلات = الوقت الفعلي / الوقت النمطي
الوقت الفعلي محدد ومعطى وفقا لتكنولوجيا وتصميم الآلة لكل مرحلة من مراحل الانتاج بشكل مستقل.
الوقت النمطي هو الوقت اللازم لانتاج وحدة منتجة وموجودة في السوق وهذا يستدعي وجود عدة الآت على الخط الانتاجي لكي يتمكن من اداء وتحقيق الهدف أي مجموع اوقات فعلية لمراحل او الوقت الفعلي لمرحلة واحدة في بعض المشاريع.
لاستخراج الوقت النمطي نستخدم المعادلة الاتية:
الوقت النمطي لانتاج الوحدة ( دقيقة)= الوقت المتاح / كمية الانتاج
الوقت المتاح = ( عدد يوم عمل سنويا ) x ( عدد ساعة عمل يوميا ) x ( 60 دقيقة)
عدد الآلات = الوقت الفعلي / الوقت النمطي
اذا ظهر عدد الآلات نتيجة كسرية تقرب الى أعلى ويتم جمع عدد الالات لكافة مراحل الانتاج لنحصل على العدد الاجمالي الذي يجب ان يوفره المشروع.
ما هي الاعتبارات التي يمكن الاسترشاد بها في اختيار معدات الانتاج ؟
اسلوب التشغيل المقترح الاخذ به ( مكائن , قوى عاملة).
رقم الانتاج المطلوب تحقيقه.
التكاليف الراسمالية.
احتمالات التقادم وظهور معدات أكثر صلاحية.
معامل الاستهلاك.
المصروفات غير المباشرة.

## Slide 9
سادسا : تقدير الخامات والمواد الاولية
يتطلب تقدير الخامات والمواد الاولية ما ياتي :
تحديد نوع الخامات اي مواصفاتها .
تقدير الكميات اللازمة لانتاج الوحدة الواحدة .
تحديد العمليات الانتاجية.
اختيار معدات التشغيل.
تحديد الخامات والمواد الاولية المباشرة وغير المباشرة التي تدخل في المنتج النهائي.
معرفة حجم الانتاج المتوقع لتحديد الاحتياجات الكلية من الخامات والمواد الاولية لضمان عدم توقف عمل المشروع الاستثماري سنويا.
سابعا : تقدير الاحتياجات من الافراد
يحتاج المشروع الى نوعين من الافراد :
افراد مؤقتين يعملون فقط في فترة انشاء وتأسيس المشروع من الاداريين والفنيين والماليين يتولون مهمة الاشراف على تخطيط وتنفيذ المشروع والكثير منهم تنتهي وظائفهم بمجرد بدء المشروع .
افراد دائميين للعمل في فترة انشاء وتأسيس المشروع وايضا لتشغيل المشروع نفسه.
لاستخراج عدد العمال الذي يحتاجه المشروع نستخدم المعادلة التالية :
عدد العمال = عدد ساعة عمل سنويا المطلوبة للانتاج / ( يوم عمل سنويا x عدد ساعة عمل يوميا)
ان عدد القوى العاملة المطلوبة للتشغيل الفعلي للمشروع يتوقف على :
حجم الانتاج المستهدف .
طبيعة العمليات الانتاجية .
المكائن والمعدات المستخدمة في الانتاج.
ثامنا : التخطيط الداخلي للمشروع
تحديد المساحة التي يحتاجها كل قسم من اقسام المصنع من خلال تحديد المساحة المطلوبة لكل مما يأتي :
للالات طبقا للبيانات الفنية للشركة المنتجة لها.
للمحركات الكهربائية اذا كانت منفصلة عن الالاتز
للخامات.
للعامل.
للادوات المساعدة للانتاج من الاثاث وغيرها.
تحديد مساحة الادارة العامة والمساحة الكلية .
تخطيط كل قسم من اقسام المصنع بتحديد نظام العمل به .
دراسة العلاقة بين الاقسام المختلفة ووسائل الاتصال بينها بما يضمن انسياب الانتاج من قسم الى اخر بأقل مجهود وأقل تكلفة وأقل وقت.
تحديد المساحة التي يحتاجها فك المعدات للاصلاح والصيانة.
تحديد المساحة التي يحتاجها المنتج للانتظار لدخول عملية انتاجية تالية.
قيام ادارة المشروع ,بعد جمع البيانات السابقة , بوضع نموذج للتكاليف الكلية الراسمالية المطلوبة لانشاء المشروع موزعة على سنوات التأسيس والانشاء وحصر مصروفات التأسيس لغرض تدبير الموارد المالية لتمويل هذه التكاليف.

## Slide 10: التقييم المالي للمشروعات الاستثمارية
التقييم المالي للمشروعات الاستثمارية
تعريف الاستثمار
مصطلح استثماربالمعنى العام يستخدم للتعبير عن شراء أية أصول يتوقع منها مكاسب في المستقبل مثل شراء الأوراق المالية.
اما الاستثمار الراسمالي فهو انفاق لشراء أصول حقيقية بهدف تحقيق عائد او مكاسب متوقعة على مدى فترة طويلة في المستقبل . ويمكن ان يكون في عدة مشروعات كالاتي :
مشروعات جديدة
لم تكن موجودة من قبل
لخلق طاقة انتاجية جديدة
مشروعات استكمال
اصول مضافة للمشروع الاصل القائم
لاضافة طاقة انتاجية بهدف تحقيق توازن بين مراحل الانتاج المختلفة
مشروعات احلال وتجديد
شراء اصول جديدة بدلا من القديمة
للاحتفاظ بالطاقة الانتاجية او لتحسين الكفاءة الانتاجية
ما هو الفرق بين الانفاق الراسمالي والمصروفات التشغيلية ؟
الانفاق الرأسمالي
المصروفات التشغيلية
لمدة طويلة مستقبلية
لمدة قصيرة اسابيع او اشهر لا تتعدى سنة
لغرض استحداث اواستكمال اوتجديد مشاريع
لغرض دفع اجور ومرتبات وشراء مواد خام
من الصعب تحديد المكاسب المتوقعة بسبب المخاطر المستقبلية
من السهل تحديد المكاسب المتوقعة لأرتباط الصرف باداء العمل اوتحقق الانتاج

## Slide 11: المشروعات الاقتصادية ومراحلها
تعريف المشروع
وهو وحدة استثمارية مقترحة يمكن تمييزها فنيا وتجاريا واقتصاديا عن باقي الاستثمارات لغرض دراسته وتحليله وتقييمه حتى يمكن عمل الحسابات المستقلة له ( التكلفة والعائد) اللازمة لأختياره او رفضه او تعديله. واذا كان في الواقع العملي يوجد عدة بدائل او مشروعات فرعية او مشروعات متكاملة مما يجعل من الصعب التعرف على وحدة استثمارية اي مشروع واحد فأن الحل يكون بدراسة كل بديل على حدة , ويعتبر كل بديل مشروعا.
مراحل دراسة الجدوى المشروعات وموقع قرار الاستثمار
يعتبر قرار الاستثمار طويل الأجال أهم قرار في ميدان الأعمال بسبب الارتباط المالي لفترات مستقبلية محفوفة بالمخاطر من جهة ولان اي خطأ في بداية قرار لاستثمار مثلا باختيار موقع غير مناسب فانه كقرار اساسي سوف يؤدي الى فشل العمليات الجارية الانتاجية والتسويقية والمالية . لذا ونظرا لصعوبة اتخاذ قرار الاستثمار فان الامر يتطلب القيام بدراسة جدوى للمشروع بمراحلها المختلفة

## Slide 12: التدفقات النقدية وانماطها
انماط التدفقات النقدية
التدفقات النقدية التقليدية
تلك التدفقات النقدية التي تتكون من تدفق نقدي في بداية عمر المشروع أي فترة الانشاءثم يتبعها مجموعة من صافي التدفقات النقدية طوال عمر المشروع الاقتصادي . ويكون التقييم الاقتصادي لها أسهل من التدفقات النقدية غير التقليدية.
التدفقات النقدية غير التقليدية
تمثل ذلك النمط من التدفقات والتي يتم دفع التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال فترة الانشاء والتأسيس ثم يتبع ذلك مجموعة من صافي التدفقات النقدية خلال العمر التشغيلي للمشروع , ثم يتبع ذلك تكاليف استثمارية اخرى ثم صافي تفقات نقدية اخرى وهكذا.
ان التقييم الاقتصادي للمشروعات ذات التدفقات النقدية غير التقليدية وخاصة عند استخدام طرق التدفقات النقدية المخصومة مثل طريقة صافي القيمة الحالية والمعدل الداخلي للعائد يعتبر اصعب نسبيا.
التدفقات النقدية المتساوية
يقصد بها ان يكون صافي التدفقات النقدية للمشروع في كل سنة متساوي . ويكون التقييم الاقتصادي للمشروعات ذات التدفقات النقدية المتساوية أسهل كثيرا من حالة التدفقات النقدية غير المتساوية

## Slide 13: التدفقات غير المتساوية
التدفقات النقدية غير المتساوية
عندما يكون صافي التدفق النقدي السنوي للمشروع مختلف من سنة الى اخرى اي غير متساوي وكذلك الحال بالنسبة للتكاليف او الانفاقالاستثماري عندما يتم انفاقها على عدة سنوات خلال فترة الانشاء والتأسيس فقد تتميز بالتساوي او تكون غير متساوية . ويكون التقييم الاقتصادي لهذه المشروعات اصعب وخاصة عند استخدام طرق التدفقات النقدية المخصومة .
أسس صناعة قرار الاستثمار
تعتمد صناعة القرار الاستثماري على مجموعة اسس في اختيار البيانات والمعلومات للمقارنة بين التكلفة والعائد وهي :
اولا : التدفقات النقدية بدلا من الايرادات والمصروفات
يتوقف تقييم مشروعات الاستثمار على مقارنة التكلفة والمنافع . يرى الاتجاه المحاسبي ان الايرادات والمصروفات هي البيانات الملائمة لصناعة القرار الاستثماري لانها تحدد ربحية المشروعات , علما ان ان الايرادات والمصروفات بالمفهوم المحاسبي تكون طبقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي بصرف النظر عما اذا كانت الايرادات قد تم تحصيلها فعلا او المصروفات قد تم دفعها فعلا. من جانب اخر اتفق خبراء دراسات الجدوى ان البيانات الملائمة لصناعة القرار الاستثماري تكون على اساس التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ( المقبوضات والمدفوعات بمفهوم حركي ) بدلا من الايرادات والمصروفات للاسباب التالية :
ان مبدأ الاستحقاق المحاسبي يتجاهل مبدأ الفرصة المضاعة نتيجة عدم تحصيل الاموال.
ان مبدأ الاستحقاق المحاسبي يتجاهل مبدأ التفضيل الزمني أو القيمة الحالية للنقود فقيمة المبيعات التي تم تحصيلها تختلف من وجهة نظر مالية عن قيمة المبيعات التي لم يتم تحصيلها. والمبالغ المدفوعة اليوم تختلف قيمتها عن المبالغ المدفوعة غدا لنفس السبب
ان الاسلوب المحاسبي يؤثر على رقم المصروفات وبالتاي الارباح بمعالجة استهلاك الاصول حيث يعتمد على ان الاصل المشتري يتم استهلاكه على عدد معين من السنين,في حين ان استخدام مفهوم التدفقات النقدية يفضل لانه لا ينعكس عليها مشكلات معالجة استهلاك الاصول .

## Slide 14: تعرف المشروع الاستثماري ومراحله
تعريف المشروع
وهو وحدة استثمارية مقترحة يمكن تمييزها فنيا وتجاريا واقتصاديا عن باقي الاستثمارات لغرض دراسته وتحليله وتقييمه حتى يمكن عمل الحسابات المستقلة له ( التكلفة والعائد) اللازمة لأختياره او رفضه او تعديله. واذا كان في الواقع العملي يوجد عدة بدائل او مشروعات فرعية او مشروعات متكاملة مما يجعل من الصعب التعرف على وحدة استثمارية اي مشروع واحد فأن الحل يكون بدراسة كل بديل على حدة , ويعتبر كل بديل مشروعا.
مراحل دراسة الجدوى المشروعات وموقع قرار الاستثمار
يعتبر قرار الاستثمار طويل الأجال أهم قرار في ميدان الأعمال بسبب الارتباط المالي لفترات مستقبلية محفوفة بالمخاطر من جهة ولان اي خطأ في بداية قرار لاستثمار مثلا باختيار موقع غير مناسب فانه كقرار اساسي سوف يؤدي الى فشل العمليات الجارية الانتاجية والتسويقية والمالية . لذا ونظرا لصعوبة اتخاذ قرار الاستثمار فان الامر يتطلب القيام بدراسة جدوى للمشروع بمراحلها المختلفة .

## Slide 15: مراحل قرار الاستثمار
مراحل قرار الاستثمار في مشروع
يمر قرار الاستثمار بعدة مراحل لحين اتخاذ قرار الاستثمار السليم وكما يأتي
تحديد الاهداف والاولويات وتعتمد كخطوط استرشادية لبقية المراحل حتى انتهاء مرحلة التشغيل والتقييم اللاحق للاستثمار.
البحث عن فرص الاستثمار والتعرف على فكرة مشروع معين.
البحث المبدئي واتخاذ قرار استكمال الدراسة .
عمل دراسة جدوى مبدئية اولية .
تقييم المشروع بعمل دراسة جدوى تفصيلية من خلال تحليل الحاجة تحليل السوق والتحليل الفني والتحليل الاداري والتحليل المالي وغيره.
استخدام التقييم السابق لعمل :
تحليل مالي / اقتصادي / اجتماعي .
في كل تلك المراحل يتم تصور بدائل لتنفيذ المشروع.
اتخاذ القرار الاستثماري
بعد الوقوف على سلامة المشروع ماليا واقتصاديا والاخذ بالاعتبار بدائل التنفيذ ضمن اهداف واولويات المشروع يتم وضع الترتيبات التمويلية للمشروع . تم اتخاذ القرار الاستثماري تمهيدا للتنفيذ ( الانفاق الاستثماري ) ومرحلة التشغيل .
مرحلة التنفيذ ( الانفاق الاستثماري) بالاعتماد على ( بنك المعلومات)
الرسومات التفصيلية والمواصفات
الجداول الانتاجية
التعاقدات والشراء
الانشاء الفعلي وبدء تجارب الانتاج
مرحلة التشغيل
التقييم اللاحق للاستثمار

## Slide 16: اسس صناعة القرار الاستثماري
ثانيا : التفضيل الزمني او القيمة الحالية ومعدل الخصم
يتم الاستثمار بشراء اصول منتجة تولد دخلا في المستقبل اي استهلاك اكبر مستقبلا , لذا فان القرار الاستثماري يبنى على اساس مفهوم التفضيل الزمني عند الاختيار بين الادخار والاستهلاك الحالي او الاستهلاك في فترات مختلفة من الزمن , وفقا لمبدأ التفضيل الزمني فان النقود الحاضرة افضل من نقود الغد وان التضحية بوحدة نقدية اليوم يكون على اساس توقع عائد اعلى مستفبلا بمعدل خصم معين. من الافضل الحصول على النقد اليوم عن الحصول عليه بعد سنة مثلا لانه يمكن في حالة عدم الحاجة للاستهلاك فانه من الممكن استثماره يمعدل الفائدة السائد.
معدل التفضيل الزمني الفردي : هو معدل العائد الذي يقبله الفرد لكي يحجم عن الاستهلاك أي يدخر عند مستوى معين.
معدل التفضيل الزمني القومي : وهو معدل العائد الذي يطلبه المجتمع للحد من الاستهلاك عند مستوى معين.
ثالثا : تكلفة الفرصة البديلة بدلا من التكلفة المحاسبية
في قرار الاستثمار فان تكلفة الفرصة البديلة هي التكلفة الواجب استخدامها وليس التكلفة المحاسبية , وهي مفهوم اقتصادي وليس محاسبي والمقصود بها التعبير عن المكاسب التي كان من الممكن الحصول عليها لولا الارتياط بعمل معين فهي المكاسب التي ضاعت نتيجة رفض البديل الاخر أي التضحية التي تمت نتيجة القرار الحالي , حيث ينظر للتكلفة على انها أقصى منافع كان من الممكن الحصول عليها , فالمنافع التي ضاعت او قد تضيع نتيجة الالتزام بقرار معين تعتبر من التكاليف .
فتكلفة الفرصة البديلة لرأس المال في استخدام معين هي فرصة الارباح التي تم التضحية بها من استخدام اخر يحمل نفس درجة المخاطرة. او تكلفة الفرصة البديلة لمبلغ معين مودع في صندوق التوفير هي الارباح التي تم التضحية بها فيما لو تم استثمارها في اصول.

## Slide 17
ثالثا : تكلفة الفرصة البديلة بدلا من التكلفة المحاسبية
في قرار الاستثمار فان تكلفة الفرصة البديلة هي التكلفة الواجب استخدامها وليس التكلفة المحاسبية , وهي مفهوم اقتصادي وليس محاسبي والمقصود بها التعبير عن المكاسب التي كان من الممكن الحصول عليها لولا الارتياط بعمل معين فهي المكاسب التي ضاعت نتيجة رفض البديل الاخر أي التضحية التي تمت نتيجة القرار الحالي , حيث ينظر للتكلفة على انها أقصى منافع كان من الممكن الحصول عليها , فالمنافع التي ضاعت او قد تضيع نتيجة الالتزام بقرار معين تعتبر من التكاليف .
فتكلفة الفرصة البديلة لرأس المال في استخدام معين هي فرصة الارباح التي تم التضحية بها من استخدام اخر يحمل نفس درجة المخاطرة. او تكلفة الفرصة البديلة لمبلغ معين مودع في صندوق التوفير هي الارباح التي تم التضحية بها فيما لو تم استثمارها في اصول.
رابعا : قاعدة اتخاذ القرار في ضوء معيار تحقيق أقصى قيمة
يقصد بهذا الهدف التشغيلي احد امرين :
ان تزيد القيمة الحالية للمكاسب الحدية المتوقعة عن القيمة الحالية للاستثمار المطلوب, على اساس ان هذه القيم الحالية تم خصمها بمعدل مماثل لتكلفة الاموال , فهذه الزيادة هي اضافة لقيمة المنشأة.
ان يزيد عائد الاستثمار المتوقع محسوبا بطريقة دقيقة عن تكلفة الاموال فهذه الزيادة معناها زيادة قيمة المنشأة.
اي لابد ان يكون عائد الاستثمار يساوي او اكبر من تكلفة الاموال من اجل هدف تحقيق اقصى قيمة للمنشأة, ولكي لا تتأثر مصالح اصحاب المشروع ويعتبر هذا المعيار المالي حد القطع الذي يميز بين المشروعات المقبولة والمرفوضة من منظور مالي بحت ومع بعض التحفظات.

## Slide 18: المنظور المالي لتقييم المشاريع
طرق تقييم المشروعات من منظور مالي
اساليب التدفقات النقدية غير المخصومة والمخصومة
والاساليب غير المخصومة هي مجموعة اساليب لتقييم العائد الاقتصادي للبدائل الاستثمارية والتي لا تأخذ في الاعتيار القيمة الزمنية للنقود. اما تلك الاساليب التي تأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود فهي اساليب التدفقات النقدية المخصومة.
المعايير غير المخصومة للربحية المالية للمشروع
طريقة او معيار مدة الاسترداد / ومعيار معدل العائد على الاستثمار
اولا : طريقة مدة الاسترداد
وهي من المعايير غير المخصومة وتعتبر طريقة مدة الاسترداد من أسهل وأكثر الطرق شيوعا لقياس القيمة الاقتصادية لأستثمار ما بالرغم من الانتقادات الجوهرية التي توجه لها بانها طريقة تقريبية غير علمية.
تعريف مدة الاسترداد : انها عدد السنوات المطلوبة للتدفقات النقدية العائدة من الاستثمار لتساوي التدفقات النقدية الأصلية المطلوب انفاقها.
معادلة الحساب مدة الاسترداد(بالسنوات)
=(التكلفة المطلوب دفعها – التدفقات الداخلة للسنة الاولى)/ التدفقات الداخلة للسنة الثانية
غالبا ما يضع المدير المالي حدا أقصى لمدة الاسترداد يرفض بناء عليه جميع المشروعات المقترحة التي لا تعطي هذا الحد. المشروعات الصناعية عادة تضع من 2-5 سنوات الا في حالة الانشاءات تزيد على ذلك.

## Slide 19: اسباب تفضيل مدة الاسترداد
اسباب تفضيل مدة الاسترداد الأقصر للمشروع :
قصر مدة الاسترداد دليل غير مباشر على ربحية المشروع المقترح.
قلة المخاطر التي تتعرض لها المنشأة لسرعة استرداد الاموال المستثمرة.
التدفقات النقدية الناتجة من المشروع المقترح ستقلل من أعسار المنشأة خصوصا تلك التي تحتاج الى نقدية.
سهولة الاحتساب.
عيوب طريقة مدة الاسترداد :
لا تدخل هذه الطريقة في الحسبان التدفقات النقدية بعد مدة الاسترداد اي الاجمالي .فقد يتساوى مشروعان في فترة الاسترداد الا ان احدهما يعطي تدفقات نقدية اكبر بمن الاخر بعد مدة الاسترداد وهذه التدفقات لا تؤخذ في الاعتيار في هذه الطريقة.
تفشل هذه الطريقة في احتساب الاختلافات بالنسبة لتوقيت التدفقات النقدية الداخلة ( القيمة الحالية للنقود) في فترة الاسترداد ذاتها. فقد يتساوى اجمالي التدفقات النقدية لمشروعين , في حين يحصل احد المشروعين على تدفقات نقدية اكبر في السنة الاولى يمكن اعادة استثمارها.

## Slide 20: معدل العائد على الاستثمار
ثانيا : طريقة معدل العائد على الاستثمار
ان هذا المعيار مثل معيار مدة الاسترداد يعتبر من المعايير غير المخصومة التي لا تأخذ بنظر الاعتبار عنصر الزمن فهي تفترض ان القيمة للعوائد والكلف والارباح لا تتغير سواء تحققت الان أم بعد مرور فترة زمنية .يتم احتساب معدل العائد على الاستثمار باعتباره النسبة المئوية لمعدل الربح السنوي المتوقع منسوبا الى الكلفة الاستثمارية ( او اجمالي رأس المال الثابت ) , وهذا المعيار اداة فعالة في التحليل السريع والبسيط لقياس مستوى الربحية المالية للاستثمار , حيث تعبر هذه النسبة عن متوسط ما يمكن ان يحققه المشروع سنويا من صافي الارباح مقارنة باجمالي الاستثمارات المخصصة للمشروع . كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما اعطى ذلك مؤشرا ايجابي عن مستوى الربحية المالية للمشروع . ولتحليل نتيجة هذا المعيار فانه يتم مقارنته مع معدلات الربح المالي الممكنة او المتوقعة من فرص الاستثمار المالي البديلة والمتمثلة بسعر الفائدة على الاقتراض في المصارف الاستثمارية او التجارية , او مقارنة النتيجة مع معدل العائد المالي المتوقع من الاستثمار في المشاريع البديلة الاخرى.
معدل العائد على الاستثمار = (صافي الربح / اجمالي راس المال المستثمر) x 100
صافي الربح = اجمالي الربح – ( الاندثار + الفوائد + الضرائب )